Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.04.2024 № 26

с. Ивановка

«О создании комиссии по подготовке жилого фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры

к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

на территории Ивановского сельского поселения

Сальского района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2022 № 351 «Об организации подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной инфраструктуры в осенне-зимний период 2024-2025 годов, на основании распоряжения администрации Сальского района от 15.04.2024 № 98:

1. Создать постоянно действующую комиссию по подготовке жилищного фонда в согласованном с заинтересованными лицами на территории Ивановского сельского поселения в составе:

Председатель комиссии Безниско Олег Валерьевич - глава Администрации Ивановского сельского поселения;

Члены комиссии:

Удалой Александр Сергеевич - ведущий специалист (по вопросам муниципального хозяйства) Администрации Ивановского сельского поселения - председатель комиссии;

Симоненко Галина Ивановна - специалист первой категории ЧС и ПБ Администрации Ивановского сельского поселения;

Рюмина Наталья Викторовн - директор МБУК СР «СДК Ивановского сельского поселения»;

Самойлова Алла Ивановна ­­- директор МБОУ СОШ № 28 (по согласованию);

Колесникова Ольга Андреевна –­­ Исполняющий обязанности заведующего МБДОУ № 41 «Колокольчик» с.Ивановка (по согласованию);

Бойко Наталья Ивановна - Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер ФАП с. Ивановка ГБУ РО «ЦРБ» в Сальском районе (по согласованию).

2. Утвердить мероприятия и обеспечить контроль их выполнения по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2024-2025 годов по Ивановскому сельскому поселению согласно приложению к настоящему распоряжению

3. Ведущему специалисту Администрации Ивановского сельского поселения (по вопросам муниципального хозяйства) предоставлять информацию о подготовке объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов на территории Ивановского сельского поселения в отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, промышленности и связи Администрации Сальского района.

4. В срок до 01.10.2024 завершить подготовку хозяйств эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годы на территории Ивановского сельского поселения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста Администрации Ивановского сельского поселения (по вопросам муниципального хозяйства).

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения О.В. Безниско

Распоряжение вносит

Удалой Александр Сергеевич

**Приложение к Распоряжению**

**Администрации Ивановского**

**сельского поселения**

**от 24.04.2024 № 26**

**План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов инженерной и социальной инфраструктуры**

**Ивановского сельского поселения**

**к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Планируемые мероприятия** | **Сумма средств**  **(тыс. руб.)** | **Источник**  **финансирования** | | | **Срок**  **выполнения** | **Отметка об исполнении** |
| **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные средства** |
| **Сети уличного освещения** | **Оплата за потребление электрической энергии** | **611,0** | **0** | **611,0** | **0** | **В течение года** |  |
| **Приобретение электрооборудования и материалов** | **Закуплено в 2022 году** |  | **Закуплено в 2022 году** |  |  |  |
| **Техническое обслуживание сетей уличного освещения** | **-** | **-** | **-** | **-** | **В течение года** |  |
| **Внутрипоселковые автодороги общего пользования** | **Содержание автодорог (зимнее содержание, ремонт автодорог, замена и установка дорожных знаков, разметка)** | **2216,1** | **0** | **2216,1** | **0** | **В течение года** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование предприятия,**  **вид работ** | **Ед.**  **изм.** | **Объём** | **Стоимость**  **тыс. руб.** | **Источник**  **финансирования** | **Срок**  **исполнения** | **Ф.И.О.**  **ответственного** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1.** | **Сандатовский участок РЭС ЮВЭС**  **Содержание и текущий ремонт уличного освещения** | **км** | **-** | **-** | **Средства поселения** | **1-4 кв.** | **Корсун Е.А. мастер участка т. Администрация Ивановского сельского поселения** |  |
| **2.** | **Хозяйственная группа Управления образования, работники детсада. Косметический ремонт здания и помещений детского сада МБДОУ №41 «Колокольчик» к отопительному сезону.**  **Побелка и покраска.**  **Покраска игрового оборудования.** |  |  |  |  | **Июль август**  **по мере поступления средств** | **Завхоз МБДОУ № 41 «Колокольчик»**  **Грищенко О.В.**  **44-2-23** |  |
| **3.** | **Хозяйственная группа Управления образования, подготовка угольной котельной МБОУ СОШ №28 к отопительному сезону:** |  |  |  | **Средства местного районного бюджета** | **май-сентябрь** | **Завхоз МБОУ СОШ №28**  **44-2-28** |  |
| **3.1** | **побелка и покраска оборудования и помещения** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **3.2** | **гидравлическое испытание котлов, ревизия насосов, электродвигателей, задвижек** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **3.3** | **поверка манометров** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **3.4** | **чистка дымоходов, секций в котле** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **3.5** | **профилактические испытания электрооборудования** |  |  |  |  | **июль-август** |  |  |
| **3.6** | **утепление тепломагистрали** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **3.7** | **Получение акта готовности МБОУ СОШ № 28 к новому учебному году** |  |  |  |  | **август** |  |  |
| **3.8** | **косметический ремонт зданий школы, котельной, гаража** |  |  |  |  | **июнь** |  |  |
| **3.9** | **промывка тепломагистрали** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **3.10** | **пробная топка котельной** |  |  |  |  | **август** |  |  |
| **3.11** | **испытание пожарных гидрантов** |  |  |  |  | **по графику** |  |  |
| **4.** | **Пополнение запасов угля для котельной МБОУ СОШ №28** | **т** | **150** | **-** | **Средства местного районного бюджета** | **август-октябрь** | **Завхоз МБОУ СОШ №28**  **44-2-69** |  |
| **4.1** | **утепление окон** |  |  |  |  | **сентябрь** |  |  |
| **4.2** | **ревизия котла, двигателя и насоса подпитки отопления** |  |  |  |  | **август** |  |  |
| **4.3** | **побелка помещения котельной** |  |  |  |  | **август** |  |  |
| **5.** | **Хоз. группа ГБУ РО «ЦРБ» в Сальском районе ФАП села Ивановка** |  |  |  | **Средства областного бюджета** | **август** | **Фельдшер ФАП села Ивановка Бойко Н.И.**  **44-2-60** |  |
| **5.1** | **утепление окон** |  |  |  |  | **сентябрь** |  |  |
| **5.2** | **ревизия котла, двигателя и насоса подпитки отопления** |  |  |  |  | **август** |  |  |
| **6.** | **МБУК СР «СДК Ивановского сельского поселения»** |  |  |  |  |  | **МБУК СР «СДК Ивановского сельского поселения»**  **Рюмина Н.В.** |  |
| **6.1** | **косметический ремонт помещений** |  |  |  |  | **июнь** |  |  |
| **6.2** | **утепление окон** |  |  |  |  | **сентябрь** |  |  |
| **7.** | **Здание администрации Ивановского сельского поселения** |  |  |  |  |  | **Ведущий специалист Администрации Ивановского сельского поселения (по вопросам муниципального хозяйства) Удалой А.С** |  |
| **7.1** | **утепление окон** |  |  |  |  | **сентябрь** |  |  |
| **7.2** | **косметический ремонт помещений** |  |  |  |  | **май** |  |  |