Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

 Администрация Ивановского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.02.2012г. № 13

с. Ивановка

Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, состава рабочей группы по сбору данных для разработки схем водоснабжения и водоотведения Ивановского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ « О

водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем
водоснабжения и водоотведения Ивановского сельского поселения.

2.Утвердить состав рабочей группы по сбору данных для разработки схем водоснабжения и водоотведения Ивановского сельского поселения.

####  3.Разместить данное постановление на официальном сайте Ивановского сельского поселения.

####  4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Ивановского сельского поселения О.В.Безниско

 Копия верна.

Специалист В.Ю.Безниско

Подготовил:

Специалист Мищенко В.В.

 Приложение 1 к постановлению Администрации

Ивановского сельского поселения

от 15.02. 2013. № 13

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| 1 | Принятие постановления о создании рабочей группы по сбору данных для разработки схем водоснабжения и водоотведения, утверждения графика разработки схем водоснабжения и водоотведения | 15.02.2013 |  |
| 2 | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении сельского поселения | 25.02.2013 -10.03.2013 |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 13.03.2013 01.04.2013 |  |
| 4 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 11.03.2013 -02.05.2013 |  |
| 5 | Проведение собрания депутатов по рссмотрению проекта схем водоснабжения и водоотведения и назначении публичных слушаний. Обнародовать решение на информационных стендах поселения и на официальном сайте Ивановского сельсвкого поселения.  | 29.04.2013 |  |
| 6 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 30.04.2013 -13.05.2013 |  |
| 7 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | 14.05.2013 |  |
| 8 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведения публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 15.05.2013  |  |
| 9 | Проведение собрания депутатов об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | 25.06.2013 |  |
| 10 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 28.06.2013 |  |

 Приложение 2 к постановлению Администрации

Ивановского сельского поселения

от 15.02. 2013. № 13

Состав рабочей группы по сбору данных для разработки схем водоснабжения и водоотведения администрации Ивановского сельского поселения.

 Мищенко В.В. – ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства,

Каюда Т.А. – специалист по вопросам имущественных и земельных отношений,

Супряга Е.Г. – начальник финансового сектора,

Скубин В.Н. – директор ООО «Стройводсервис» г. Сальск (по согласованию).