Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.06.2020г. № 64

с. Ивановка

О создании комиссии по подготовке жилого фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годы

на территории Ивановского сельского поселения

Сальского района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Администрации РО от 12.04.2011. № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период» и целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной инфраструктуры в осенне-зимний период 2019-2020 годов, на основании распоряжения Администрации Сальского района от 14.05.2020 г. № 62

1. Создать постоянно действующую комиссию в согласованном с заинтересованными лицами на территории Ивановского сельского поселения в составе:

Председатель комиссии Безниско О.В.- глава Администрации Ивановского сельского поселения;

Члены комиссии:

Мищенко В.В.- ведущий специалист Администрации Ивановского сельского поселения (по вопросам муниципального хозяйства);

Самойлова А.И. – директор МБОУ СОШ № 28 с. Ивановка (по согласованию);

Парасоцкая В.А. – заведующая МБДОУ СОШ № 41 «Колокольчик» (по согласованию)

Рюмина Н.В. – директор МБУК СР «СДК Ивановского сельского поселения»;

Бойко Н.И. – фельдшер ФАП с. Ивановка (по согласованию);

Петренко В.В. – директор Сальского филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (по согласованию).

1. Утвердить мероприятия и обеспечить контроль их выполнения по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2020-2021г.г. по Ивановскому сельскому поселению. (Приложение).
2. Ведущему специалисту Администрации Ивановского сельского поселения (по вопросам муниципального хозяйства) ежемесячно предоставлять информацию о подготовке объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годы на территории Ивановского сельского поселения в отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, промышленности и связи Администрации Сальского района.
3. В срок до 01.10.2020. завершить подготовку хозяйств эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годы на территории Ивановского сельского поселения.
4. Контроль выполнения данного распоряжения возложить на ведущего специалиста (по вопросам муниципального хозяйства) Мищенко В.В.
5. Обнародовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Ивановского сельского поселения и информационных стендах.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

**Глава Администрации**

**Ивановского сельского поселения О.В. Безниско**

**Приложение к Распоряжению Администрации Ивановского**

**сельского поселения**

**от 29.06.2020 № 64**

**Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства**

**к работе в зимних условиях 2020-2021г.г.**

**по Ивановскому сельскому поселению**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование предприятия,**  **вид работ** | **Ед.**  **изм.** | **Объём** | **Стоимость**  **тыс. руб.** | **Источник**  **финансирования** | **Срок**  **исполнения** | **Ф.И.О.**  **ответственного** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1.** | **Сандатовский участок РЭС ЮВЭС**  **Содержание и текущий ремонт уличного освещения** | **км** | **16,5** | **55,0** | **Средства поселения** | **1-4 кв.** | **Корсун Е.А. мастер участка т. 43194, Администрация Ивановского сельского поселения** |  |
| **3.** | **Хозяйственная группа Управления образования, работники детсада. Косметический ремонт здания и помещений детского сада МБДОУ №41 «Колокольчик» к отопительному сезону.**  **Побелка и покраска.**  **Покраска игрового оборудования.** |  |  |  |  | **Июль август**  **по мере поступления средств** | **Завхоз МБДОУ №41 «Колокольчик»**  **Грищенко О.В.**  **44-2-23** |  |
| **5.** | **Хозяйственная группа Управления образования, подготовка угольной котельной МБОУ СОШ №28 к отопительному сезону:** |  |  |  | **Средства местного районного бюджета** | **май-сентябрь** | **Завхоз МБОУ СОШ №28**  **Северчукова Г.И.**  **44-2-28** |  |
| **5.1** | **побелка и покраска оборудования и помещения** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **5.2** | **гидравлическое испытание котлов, ревизия насосов, электродвигателей, задвижек** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **5.3** | **поверка манометров** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **5.4** | **чистка дымоходов, секций в котле** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **5.5** | **профилактические испытания электрооборудования** |  |  |  |  | **июль-август** |  |  |
| **5.6** | **утепление тепломагистрали** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **5.7** | **Получение акта готовности МБОУ СОШ № 28 к новому учебному году** |  |  |  |  | **август** |  |  |
| **5.8** | **косметический ремонт зданий школы, котельной, гаража** |  |  |  |  | **июнь** |  |  |
| **5.9** | **промывка тепломагистрали** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **5.10** | **пробная топка котельной** |  |  |  |  | **август** |  |  |
| **5.11** | **испытание пожарных гидрантов** |  |  |  |  | **по графику** |  |  |
| **6.** | **Пополнение запасов угля для котельной МБОУ СОШ №28** | **т** | **150** | **-** | **Средства местного районного бюджета** | **август-октябрь** | **Завхоз МБОУ СОШ №28**  **Северчукова Г.И.**  **44-2-69** | **Остаток 43,990 т.** |
| **7.** | **Хоз. группа МУЗ ЦРБ, в ФАП села Ивановка** |  |  |  | **Средства местного районного бюджета** | **август** | **Фельдшер Ивановского ФАП**  **Бойко Н.И.**  **44-2-60** |  |
| **7.1** | **утепление окон** |  |  |  |  | **сентябрь** |  |  |
| **7.2** | **ревизия котла, двигателя и насоса подпитки отопления** |  |  |  |  | **август** |  |  |
| **7.3** | **побелка помещения котельной** |  |  |  |  | **август** |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **8.** | **МБУК СР «СДК Ивановского сельского поселения»** |  |  |  |  |  | **МБУК СР «СДК Ивановского сельского поселения»**  **Рюмина Н.В.** |  |
| **8.1** | **косметический ремонт помещений** |  |  |  |  | **июнь** |  |  |
| **8.2** | **утепление окон** |  |  |  |  | **сентябрь** |  |  |
| **9.** | **Здание администрации Ивановского сельского поселения** |  |  |  |  |  | **Ведущий специалист Администрации Ивановского сельского поселения (по вопросам муниципального хозяйства) Мищенко В.В.** |  |
| **9.1** | **утепление окон** |  |  |  |  | **сентябрь** |  |  |
| **9.2** | **косметический ремонт помещений** |  |  |  |  | **май** |  |  |